Відокремлений структурний підрозділ
«Економіко-технологічний фаховий коледж
Херсонського національного технічного університету»

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

з дисципліни «Проєктний практикум»

Тема: «Ініціювання командного ІТ-проєкту»

Проєкт «EasyStock»

Виконав:
студент групи 3ІПЗс-24
Бондаренко Сергій

Перевірив:
Дмитро Олегович Чорний
Ілля Володимирович Костевич

# Мета роботи та статут проєкту

Я обґрунтував вибір EasyStock, визначив користувачів, SMART мету, критерії успіху, межі MVP та порядок індивідуальної роботи. Підготовлений застосунок реалізує наскрізний складський сценарій; автоматизовані перевірки основної логіки пройдено.

Статут проєкту наведено на цій і наступній сторінках. Єдиний виконавець і відповідальний за всі артефакти — Бондаренко Сергій, група 3ІПЗс.

## Проблема та цінність

Цільовий контекст — невеликий магазин або склад, у якому комірник приймає і списує товар, а менеджер перевіряє наявність перед продажем. Розрізнені таблиці та ручні підрахунки можуть створювати неузгоджені залишки, зайві уточнення і складність встановлення автора зміни. Це робоча гіпотеза навчального проєкту, а не результат вимірювання конкретного підприємства.

EasyStock має надати єдиний каталог, пошук за назвою або SKU, контроль кількості й журнал операцій. Користувач бачить результат у тому самому процесі, а залишок змінюється разом із записом історії.

## SMART мета

До 05.10.2026 підготувати працездатний MVP EasyStock, у якому авторизований комірник може знайти товар, провести надходження, виконати допустиме списання і перевірити історію; надмірне списання має відхилятися без зміни даних. Технічне приймання — успішна production збірка та проходження всіх перевірок критичних правил у pytest.

| Метрика | Початковий стан | Ціль і перевірка | Стан |
| --- | --- | --- | --- |
| Час пошуку товару людиною | Не виміряно | ≤30 с; 5 повторів пошуку за SKU у свіжій демобазі | Потрібен людський прогін |
| Цілісність складських операцій | До тестування немає доказу | 0 порушень у позитивних, негативних і конкурентних сценаріях | Тести пройдено |
| Час відповіді API | До тестування не виміряно | p95 ≤2 с; 30 запитів за 500 товарів | У TESTING.md: 0,0037 с |

Локальний p95 вимірювався через Flask test client. Він не вимірює затримку мережі чи час дій користувача. На перевіреній версії GitHub повторно пройдено 39 тестів і production збірку.

# Статут проєкту та межі продукту

## Цільова група і зацікавлені сторони

| Сторона | Потреба | Вплив | Порядок залучення |
| --- | --- | --- | --- |
| Комірник | Коректно проводити операції та бачити результат | Високий | Змодельована сесія і сценарій перевірки |
| Менеджер | Швидко знаходити товар і актуальний залишок | Середній | Змодельована сесія; майбутній usability прогін |
| Адміністратор | Керувати каталогом та доступом | Високий | Самоперевірка прав і довідників |
| Власник малого бізнесу | Прозорий облік і контроль дефіциту | Високий | Перевірка продуктових метрик у майбутньому |
| Викладач | Оцінити артефакти й обґрунтування рішень | Високий | Посилання на GitHub і захист |
| Бондаренко Сергій | Реалізувати та пояснити проєкт | Високий | Усі ролі виконую самостійно |

## Ядро MVP

Вхід → каталог і пошук → картка товару → надходження або списання → оновлений залишок → історія → вихід. Мінімальний каталог підтримує створення товару та базові довідники. Доступ контролюється сервером для трьох ролей застосунку.

## Поза початковою межею MVP

CSV обмін, сканування штрихкодів, розширена аналітика, мобільний застосунок і зовнішні повідомлення не є умовою приймання ядра. У поточній версії додатково реалізовано редагування товарів, низькі залишки та керування користувачами; це розширення початкового плану.

## Обмеження і критерії готовності

Навчальний локальний вебзастосунок; SQLite на постійному диску; кількість товару — ціле число; один розробник. Критерій технічної готовності: інсталяція за README, демонстраційний сценарій, 39 успішних тестів, збірка React і доступний GitHub.

Методичка передбачає командну роботу. Проєкт фактично виконано мною одноосібно; індивідуальний формат і заміну взаємної перевірки самоперевіркою потрібно погодити з викладачем. Таке погодження у цьому звіті не заявляю.

# Вибір проблеми та відповідальність

Я порівняв три навчальні варіанти. Оцінки є моєю експертною оцінкою за шкалою 1–5, а не статистикою користувачів. Вищий бал означає кращу придатність; для ризику 5 означає нижчий ризик.

| Варіант | Користь | Перевірка | Виконання | Ризик | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FixFlow облік ремонтів | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| StudyHub навчальна платформа | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| EasyStock складський облік | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |

Я обрав EasyStock, тому що правила залишку можна перевірити однозначно, а навчальні дані не потребують персональних або виробничих записів. Доступ до реальних працівників не підтверджено, тому моделювання придатне для формування вимог, але не доводить ринкову користь.

## Індивідуальна матриця відповідальності

R означає виконання, A — відповідальність за результат. Оскільки роботу виконую один, в усіх внутрішніх завданнях R і A поєдную я. Викладач є стороною навчального оцінювання, а не учасником розробки.

| Артефакт або дія | Поєднана роль | R і A |
| --- | --- | --- |
| Статут, цілі, пріоритети | Автор ідеї та керівник проєкту | Бондаренко Сергій |
| Персони, backlog, критерії | Бізнес аналітик | Бондаренко Сергій |
| Архітектура, модель даних, ADR | Проєктувальник | Бондаренко Сергій |
| API, React, база даних | Розробник | Бондаренко Сергій |
| Тести і самоперевірка | Тестувальник | Бондаренко Сергій |
| GitHub, звіти, захист | Автор документації | Бондаренко Сергій |

Мій особистий внесок підтверджується кодом і документацією у репозиторії, результатами тестів та поясненням рішень на захисті. Наступні зміни оформлення зафіксовано окремими змістовними комітами у main.

# Правила роботи та план завершення

Я сформулював індивідуальні робочі правила замість угоди між кількома учасниками. Вони регулюють мою роботу та майбутню комунікацію з викладачем; підписаної командної угоди немає.

| Правило | Як застосовую |
| --- | --- |
| Єдине джерело версії | Код, інструкції та артефакти зберігаю у GitHub; у звітах вказую версію. |
| Фіксація завдань | Кожне завдання повинне мати результат, статус, критерій завершення і виконавця Бондаренко Сергій. |
| Комунікація | Планую відповідати на навчальні уточнення протягом 24 годин у робочі дні. |
| Зміна пріоритетів | Спочатку забезпечую цілісність MVP; рішення і мотив записую у backlog або ADR. |
| Перевірка змін | Для бізнес правил запускаю відповідні тести; для інтерфейсу перевіряю основний і помилковий сценарії. |
| Готовність зміни | Код працює, дані узгоджені, інструкція відповідає реалізації, результат зафіксований. |

## Завдання для завершення подання

| Завдання | Критерій завершення | Статус | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевірити застосунок | 39 тестів і збірка PASS | Виконано | Бондаренко Сергій |
| Підготувати 3 звіти | Є вимоги, діаграми, прототип і GitHub | Виконано у цих звітах | Бондаренко Сергій |
| Очистити Git від БД і кешу | БД, WAL, SHM і pyc не відстежуються | Виконано 06.10.2026 | Бондаренко Сергій |
| Додати ignore і оновити README | Є .gitignore, актуальні посилання й автор | Виконано 06.10.2026 | Бондаренко Сергій |
| Створити дошку GitHub | Є доступне викладачу посилання і задачі | Виконано 06.10.2026 | Бондаренко Сергій |
| Перевірити браузери й зручність | Записані результати і час пошуку | До фінального приймання | Бондаренко Сергій |

План реалізовано у публічній дошці GitHub Projects із 14 задачами, критеріями завершення та єдиним виконавцем chaek438 — Бондаренком Сергієм. Посилання на дошку наведено в матеріалах проєкту на GitHub. Дедлайн для невиконаних пунктів має визначити викладач.

# Перевірка репозиторію GitHub

https://github.com/chaek438/EasyStock

Перевірений стан оформлення на 06.10.2026: репозиторій public, гілка main, commit 203354f2bc96, 63 відстежувані файли. GitHub доступний за посиланням без запрошення викладача. Public означає, що матеріали можуть переглядати й інші користувачі.

| Перевірка | Фактичний результат | Оцінка |
| --- | --- | --- |
| Структура | backend, frontend, database, docs, tests, README і стартові скрипти у корені | Коректна |
| Тести API і правил | 39 passed, повторна перевірка клону, 25,43 с | Пройдено |
| Production збірка | Vite завершив збірку React без помилки | Пройдено |
| .gitignore | Додано правила для Python, Node.js, SQLite та локальних налаштувань | Виконано |
| Робочі дані і кеш | У поточній main немає БД, WAL, SHM та кешу Python | Виконано |
| Інструкції GitHub | README і Git.md містять автора, звіти та фактичні посилання | Оновлено |
| Історія main | Зміни оформлення й очищення зафіксовано змістовними комітами | Оновлено |
| Дошка GitHub Projects | Публічна дошка з 14 задачами, критеріями та одним виконавцем | Створено |

## Виконані виправлення оформлення

Додано .gitignore для віртуальних середовищ, node_modules, кешу Python, локальних SQLite баз, WAL, SHM та .env. Робочу БД і сім pyc файлів прибрано з поточної main. Локальні дані створюються при демозапуску зі схеми й demo seed; попередні коміти залишаються в історії Git.

README містить «Виконав: Бондаренко Сергій», посилання на три звіти та публічну дошку. У docs/Git.md вказано фактичний репозиторій. Дошка пов’язана з EasyStock, а всі 14 карток призначено одному виконавцю.

Висновок перевірки: реалізація та структура працездатні, оформлення GitHub оновлено. Залишаються людська перевірка зручності, вимірювання часу пошуку, повний прогін у Chromium і Firefox та погодження індивідуального формату з викладачем.

# Короткий захист і висновок

## Текст виступу до трьох хвилин

Я, Бондаренко Сергій, самостійно розробив EasyStock — навчальний вебзастосунок складського обліку. Проєкт розв’язує задачу узгодження каталогу, залишку та історії операцій для невеликого магазину. Я обрав цю тему серед обліку ремонтів, навчальної платформи та складського обліку, оскільки складські правила можна перевірити точно.

Ядро MVP — вхід, пошук товару, надходження, списання й перегляд історії. У демонстраційній базі товар SSD-480 має 17 одиниць. Надходження 20 змінює залишок на 37; списання 40 відхиляється; списання 3 залишає 34. Автор і час успішної операції потрапляють до журналу. Менеджер може переглядати дані, але не проводити складські операції.

Я використав React, Flask, SQLAlchemy та SQLite. Залишок і журнал зберігаються однією транзакцією, а умовне SQL списання захищає від надмірного списання за одночасних запитів. Технічна перевірка підтвердила 39 тестів і production збірку. Я підготував вимоги, діаграми, модель даних і прототип, оновив GitHub та дошку задач. Людська перевірка зручності ще запланована.

## Висновок

Я сформував узгоджену основу проєкту і перевірив його реалізоване ядро. Усі проєктні ролі та всі роботи виконав самостійно. Головний технічний ризик — цілісність залишків — перевірено тестами; час пошуку людиною та браузерна сумісність залишаються окремими критеріями приймання.

## Використані матеріали

Методичні матеріали викладача «Ініціювання командного ІТ проєкту»: розгорнутий текст на 23 сторінках і презентація на 45 сторінках.

Код і документація проєкту: https://github.com/chaek438/EasyStock

Перевірений commit 8e8a046cee04

Результати технічних перевірок

# Відповіді на контрольні запитання

## 1 Чому проблема придатна для практикуму

Є конкретні ролі, наскрізний процес, сутності та правила з вимірюваним результатом; демонстрація можлива на безпечних навчальних даних.

## 2 Що є ядром MVP

Вхід → пошук → складська операція → актуальний залишок → запис історії. Відхилення надмірного списання належить до того самого ядра.

## 3 Хто визначає пріоритети

Я визначаю продуктові пріоритети самостійно і фіксую їх у backlog. Навчальні критерії та допустимість індивідуального формату оцінює викладач.

## 4 Як підтверджується особистий внесок

Усі артефакти мають одного виконавця — мене. Доказами є код, звіти, результати тестів і пояснення рішень; наступні зміни варто фіксувати окремими commits.

## 5 Чим problem statement відрізняється від функцій

Він визначає користувача, контекст, втрату і бажану зміну. Список функцій описує спосіб реалізації цієї зміни.

## 6 Яка метрика доводить користь

Час знаходження потрібного товару людиною. Технічна швидкодія API допоміжна; ціль ≤30 с ще потрібно виміряти.

## 7 Який ризик є найбільшим

Неузгодженість залишку й історії за помилки або конкуренції. Його знижують транзакція, умовний UPDATE, обмеження БД та тести.

## 8 Чому .gitignore не очищує історію

Він впливає на додавання невідстежуваних файлів. Файл у старому commit залишається там; секрет, якщо такий був, потрібно відкликати, а історію очищувати окремо.